## Slide 1: Ingeniería de Software I
Modelos de Proceso

## Slide 2: Proceso
Pfleeger
Cuando proveemos un servicio o creamos un producto, siempre seguimos una secuencia de pasos para realizar un conjunto de tareas.
Las tareas son realizadas usualmente en el mismo orden.
Por ejemplo, no se puede cocinar una torta antes de que todos los ingredientes sean mezclados.
Se puede pensar a un conjunto ordenado de tareas como un proceso.
Notes: Cocer un saco para la venta
Cocer un saco a medida (sabiendo el modelo pero ajustando las medidas)
Cocer un saco a medida (no sabiendo claramente el modelo)
Cocer un traje (saco, chaleco, pantalón)

## Slide 3: ¿Qué es un proceso de software?
Sommerville – Capítulo 2
Es un conjunto de actividades y resultados asociados que producen un producto de software.

## Slide 4: ¿Qué es un modelo de proceso de software?
Sommerville – Capítulo 1
Es una representación simplificada de un proceso de software que presenta una visión de ese proceso.
Estos modelos pueden incluir actividades que son partes de los procesos y productos de software, y el papel de las personas involucradas.

## Slide 5: Modelos de Proceso
Pfleeger
  Características
    Establece todas las actividades.
    Utiliza recursos, está sujeto a restricciones y genera productos intermedios y finales.
    Puede estar compuesto por subprocesos.
    Cada actividad tiene entradas y salidas definidas.
    Las actividades se organizan en una secuencia.
    Existen principios que orientan sobre las metas de cada actividad.
    Las restricciones pueden aplicarse a una actividad, recurso o producto.

## Slide 6: Modelos de Proceso
Pfleeger
Ciclo de vida
  Proceso que implica la construcción de un producto
Ciclo de vida del Software
  Describe la vida del producto de software desde su concepción hasta su implementación, entrega, utilización y mantenimiento
Modelos de proceso de software
  Es una representación abstracta de un proceso del software.
    Modelo de proceso
    Paradigma de software
    Ciclo de vida del software
Términos Equivalentes

## Slide 7: Modelos de Proceso
Pfleeger
Modelos prescriptivos
  Prescriben un conjunto de elementos del proceso: actividades del marco de trabajo, acciones de la ingeniería del software, tareas, aseguramiento de la calidad y mecanismos de control.
  Cada modelo de proceso prescribe también un “flujo de trabajo”, es decir de qué forma los elementos del proceso se interrelacionan entre sí.
Modelos descriptivos
  Descripción en la forma en que se realizan en la realidad
Ambos modelos deberían ser iguales

## Slide 8: Modelos de Proceso
Pfleeger
Modelo en Cascada
Modelo en V
Modelo de Prototipos
Desarrollo por fases
  Incremental
  Iterativo
El modelo espiral

## Slide 9: Modelos de Proceso
Pfleeger
Modelo en Cascada

## Slide 10: Modelos de Proceso
Pfleeger
Modelo en Cascada
  Las etapas se representan cayendo en cascada
  Cada etapa de desarrollo se debe completar antes que comience la siguiente
  Útil para diagramar lo que se necesita hacer
  Su simplicidad hace que sea fácil explicarlo a los clientes

## Slide 11: Modelos de Proceso
Pfleeger
Modelo de la realidad (sin control entre las etapas)

## Slide 12: Modelos de Proceso
Pfleeger
Modelo en Cascada
  Dificultades:
    No existen resultados concretos hasta que todo este terminado.
    Las fallas más triviales se encuentran al comienzo del período de prueba y las más graves al final.
    La eliminación de fallas suele ser extremadamente difícil durante las últimas etapas de prueba del sistema.
    Deriva del mundo del hardware y presenta una visión de manufactura sobre el desarrollo de software.
    La necesidad de pruebas aumenta exponencialmente durante las etapas finales.
    "CONGELAR" una fase es poco realista.
    Existen errores, cambios de parecer, cambios en el ambiente.

## Slide 13: Modelos de Proceso
Pfleeger
Modelo en Cascada
  Con prototipo

## Slide 14: Modelos de Proceso
Pfleeger
Modelo en V
  Demuestra como se relacionan las actividades de prueba con las de análisis y diseño.
  Sugiere que la prueba unitaria y de integración también sea utilizada para verificar el diseño del programa
  La vinculación entre los lados derecho e izquierdo implica que, si se encuentran problemas durante la verificación y validación, entonces el lado izquierdo de la V puede ser ejecutado nuevamente para solucionar el problema.

## Slide 15: Modelos de Proceso
Pfleeger
Modelo en V

## Slide 16: Modelos de Proceso
Modelo de Prototipos
  Un prototipo es un producto parcialmente desarrollado que permite que clientes y desarrolladores examinen algunos aspectos del sistema propuesto, y decidan si éste es adecuado o correcto para el producto terminado.
  Esta es una alternativa de especificación para tratar mejor la incertidumbre, la ambigüedad y la volubilidad de los proyectos reales.

## Slide 17: Modelos de Proceso
Pfleeger
Modelo de Prototipos

## Slide 18: Modelos de Proceso
Modelo de Prototipos
  Tipos
    Evolutivos
      El objetivo es obtener el sistema a entregar.
      Permite que todo el sistema o alguna de sus partes se construyan rápidamente para comprender o aclarar aspectos y asegurar que el desarrollador, el usuario y el cliente tengan una comprensión unificada tanto de lo que se necesita como de lo que se propone como solución
    Descartables
      No tiene funcionalidad
      Se utilizan herramientas de modelado

## Slide 19: Modelos de Proceso
Modelo de Prototipos
  Proyectos candidatos
    Usuarios que no examinarán los modelos abstractos
    Usuarios que no determinarán sus requerimientos inicialmente
    Sistemas con énfasis en los formatos de E/S más que en los detalles algorítmicos
    Sistemas en los que haya que explorar aspectos técnicos
    Si el usuario tiene dificultad al tratar con los modelos gráficos para modelar los requerimientos y el comportamiento
    Si se enfatiza el aspecto de la interfaz humana

## Slide 20: Modelos de Proceso
Modelo de Prototipos
  Para asegurar el éxito
    Debe ser un sistema con el que se pueda experimentar
    Debe ser comparativamente barato (< 10%)
    Debe desarrollarse rápidamente
    Énfasis en la interfaz de usuario
    Equipo de desarrollo reducido
    Herramientas y lenguajes adecuados

## Slide 21: Modelos de Proceso
Pfleeger
Desarrollo por fases
  Se desarrolla el sistema de tal manera que puede ser entregado en piezas. Esto implica que existen dos sistemas funcionando en paralelo: el sistema operacional y el sistema en desarrollo.

## Slide 22: Modelos de Proceso
Pfleeger
Desarrollo por fases
  Incremental
    El sistema es particionado en subsistemas de acuerdo con su funcionalidad. Cada entrega agrega un subsistema.
  Iterativo
    Entrega un sistema completo desde el principio y luego aumenta la funcionalidad de cada subsistema con las nuevas versiones.

## Slide 23: Modelos de Proceso
Pfleeger
Desarrollo por fases
Funcionalidad Inicial
Nueva Funcionalidad
Nueva Funcionalidad
Sistema completo con
funcionalidad básica
Se completa funcionalidades

## Slide 24: Modelos de Proceso
Pfleeger
El modelo espiral (Boehm)

## Slide 25: Modelos de Proceso
Pfleeger
El modelo espiral (Boehm)
  Combina las actividades de desarrollo con la gestión del riesgo
  Trata de mejorar los ciclos de vida clásicos y prototipos.
  Incorpora objetivos de calidad
  Elimina errores y alternativas no atractivas al comienzo
  Permite iteraciones, vuelta atrás y finalizaciones rápidas
  Cada ciclo empieza identificando:
    Los objetivos de la porción correspondiente
    Las alternativas
    Restricciones
  Cada ciclo se completa con una revisión que incluye todo el ciclo anterior y el plan para el siguiente

## Slide 26: Modelos de Proceso
Davis
Funcionalidad
Necesidades del usuario
tiempo
Las necesidades de los usuarios evolucionan de manera constante

## Slide 27: Modelos de Proceso
Davis
Análisis Comparativo
Clásico

## Slide 28: Modelos de Proceso
Davis
Análisis Comparativo
Incremental

## Slide 29: Modelos de Proceso
Davis
Análisis Comparativo
Prototipo Evolutivo

## Slide 30: Bibliografía
Libros Utilizados en la Teoría
  Pfleeger, Capítulo 2, Ingeniería de Software, Pearson Prentice Hall 2002
Artículo
  Alan Davis et all, “A strategy for comparing alternative software development life cycle models”, IEEE